| 總務處室重點工作標準作業程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 |  |  | 校園美綠化 |  |  | 編號 |  |  |  | C019 |
| 承辦單位 |  |  | 總務處 |  |  | 承辦人 |  |  |  | 事務組長 |
| 法令依據 |  |  | 台北市政府教育白皮書； 台北市優質學校經營手冊； 本校校務發展白皮書 |  |  |  |  |  |  |  |
| 會辦單位 | 作業流程 |  |  | 執行時間 |  |  | 作業要領 |  | 注意事項 |  |
|  |  | 擬定組織校園美化綠化小組 |  |  | 八月 第一週 |  |  | 1.組織校園美化、綠化小組 2.參考他校作法 3.擬定本年度重點、特色工作項目 4.研擬實施計畫 | 1.編定預算明細表 2.小組成員包含各處室主任、會計、教師代表、職工代表、具有專長之家長或社區人士 |  |
| 校園美化、綠化小組 |  | 了解學校現況 |  |  | 八月 第一週 |  |  | 1.勘查全校校園（分地面及立面二部分） 2.紀錄美化綠化現況 | 1.繪製簡圖 |  |
| 校園美化、綠化小組 |  | 初步規劃 細部規劃 |  |  | 八月 第一週 |  |  | 1.就現況提出改進意見，作為規劃的參考。 2.訂定規劃的原則及方向。 3.進行初步規劃。 |  |  |
| 校園美化、綠化小組 建築師 |  |  |  |  | 八月 第一週 |  |  | 1.討論初步規劃內容 2.進行細部規劃設計 | 1.可同時進行短、中、長程計畫，分期實施 2.訂定其成逐項完成 |  |
| 會計室 |  | 編列預算 |  |  | 八月 第二週 |  |  | 1.逐年編列預算 | 1.經費較龐大者在其他修建工程中編列，爭取預算。 2.透過學生家長會等爭取社會資源。 |  |
|  |  | 校園美化綠化專案 |  |  | 八月 第二週 |  |  | 收集教育局各項法規及實施要點 |  |  |
|  |  | 研讀歷年資料 |  |  | 八月 第二週 |  |  | 分送相關資料供各處室參考 |  |  |
|  |  | 訂定本年度工作計畫草案 |  |  | 八月 第二週 |  |  | 1依美化綠化小組初步規劃考慮訂定草案 |  |  |
| 會辦單位 | 作業流程 |  |  | 執行時間 |  |  | 作業要領 |  | 注意事項 |  |
|  |  | 處室內討論，擬定重 點工作項目 |  |  | 八月 第二週 |  |  |  |  |  |
| 校長、教、訓、輔相關處室主任及組長、教師代表、職工 代表 |  | 召開校園美化綠化工作小組會議 |  |  | 八月 中旬 |  |  | 提出本年度工作計畫 | 小組成員包含各處室主任、會計、教師代表、職工代表、具有專長之家長或社區人士 |  |
| 校長、教訓組輔相關處室 |  | 協調各處室分工 |  |  | 八月 第三週 |  |  | 討論各子計畫 |  |  |
| 教訓組輔相關處室主任 |  | 確定年度重點工作項目 |  |  | 八月 第三週 |  |  | 1.佈告欄（各處室、家長會） 壁畫、專任教師作品欄（教務處） 2.校園植栽、整體維護（總務處） 3.垃圾場、資源回收場、廁所、各班教室、外掃公共區域（衛生組） 教室佈置（訓育組） | 1.融入永續校園理念 2.融入相關課程理念 3.訂定班級區域責任制，標示負責班級 4.班級佈置加入美化綠化項目 5.可邀家長參與認養區域 6.自然科教師協助製作植物標示牌 7.邀請相關領域教師協助規劃 8.加強廁所及校園死角整潔 |  |
| 校長、教訓、輔相關處室主任及組長、各年級級導師專任教師代表、家長會、總務處愛心志工 |  | 確定績效檢核與維護機制 |  |  | 八月 第三週 |  |  | 植栽部分： 1.分配美化綠化責任區，列入考核 2.美化用之花材應依季節以及日曬方向定時更換 養護部分 1.每季施肥一次 2.花木每日早上要澆水 | 1.注意日後維護方式、製作責任區告示牌、校園植栽告示牌2.修剪花木的器具英每月保養 3.夏季依天氣增加澆水次數 4徵愛心家長支援植栽、養護管理 5.善加利用落葉堆肥 |  |
|  |  | 協調行事曆 |  |  | 八月 第三週 |  |  |  |  |  |
| 教務處 |  | 協調課發會 |  |  | 第一 學期初 校務 會議 |  |  |  | 課程協調 |  |
| 會辦單位 | 作業流程 |  |  | 執行時間 |  |  | 作業要領 |  | 注意事項 |  |
|  |  | 公佈各子計畫 |  |  | 上下學期開學第一週 |  |  | - 依重點計畫規劃各子計畫詳細辦法 | 各子計畫分給各導師及各班學生知悉 |  |
| 訓育組及衛生組 |  | 利用朝週會宣導，並作歷年成果觀摩 |  |  | 上下學期開學第一週 |  |  |  | 歷年成果觀摩，以利導師及學生的創意思考 |  |
| 教訓組輔相關處室主任及組長 |  | 執行各子計畫 |  |  | 配合行事曆 |  |  | 1.各組依子計畫進行 2.於導師會議中，協請導師協助指導學生 3.協請各專任教師協助 4.苗木之來 ＊工友自行培育 ＊總務處價購 ＊商請社會人士、機構捐贈 | 1.使用標示統一格式 2.以評分鼓勵 3各班設計主題說明 4.部分經費支持（如小盆栽） 5.避免校園死角 6.注意安全動線 7.隨時做紀錄（KM） 8.與社區結合 |  |
| 教訓組輔相關處室主任及組長、導師、學生 |  | 檢核各子計畫實施成效 |  |  | 各子計畫執行完畢一週內 |  |  | 1.發回饋單 | 1.設置意見箱 2.師生發放意見表 |  |
| 會計室 |  | 整理資料、 核銷預算 |  |  | 各子計畫執行完畢二週 內 |  |  | 回饋單收集 | 辦理經費核銷事宜 |  |
| 教訓組輔相關處室主任及組長 |  | 召開校園美化綠化工作小組期末檢討會 |  |  | 期末行政會議 |  |  | 1.整理回饋單 依統計資料提2.出改進建議供下次參考 |  |  |
| 訓育組、衛生組 |  | 成果發表、頒獎 |  |  | 期末結業典禮 |  |  | 1.表揚表現優良班級 2.成果發表讓學生有相觀摩機會 | 資料彙整成冊 提報相關業務成果 |  |